|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5. Перечень графического материала (с точным указанием чертежей): | | |
| 1. Диаграмма вариантов использования (ПД) – формат А1, лист 1. | | |
| 2. Диаграммы классов (ПД) – формат А1, лист 1. | | |
| 3. Структурная схема системы (ПД) – формат А1, лист 1. | | |
| 4. Диаграмма развёртывания (ПД) – формат А1, лист 1. | | |
| 5. Диаграмма потока данных (ПД) – формат А1, лист 1. | | |
| 6. Диаграмма базы данных (ПД) – формат А1, лист 1. | | |
| 7. Экранные формы (ПД) - формат А1, лист 1. | | |
| 6. Содержание задания по технико-экономическому обоснованию. | | |
| Технико-экономическое обоснование разработки системы учёта персонала в помещении с | | |
| использованием технологии распознавания лиц | | |
| Задание выдал: |  | / А. А. Горюшкин / |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование этапов дипломного проекта | Объём этапа,  % | Срок выполнения этапов проекта | Примечание |
| Сбор и изучение материалов по теме дипломного проекта. Раздел 1 | 25 | 27.10.22 - 11.11.22 |  |
| Раздел 2, | 25 | 14.11.22 - 2.12.22 |  |
| Раздел 3, 4 | 35 | 5.12.22 - 23.12.22 |  |
| Технико-экономическое обоснование | 10 | 26.12.22 - 30.12.22 |  |
| Оформление графического материала и пояснительной записки | 5 | 3.12.22 - 5.12.22 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата выдачи задания | 27.10.22 | | Руководитель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шведова О.А | | |
|  | | | | | |
| Задание принял к исполнению | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вертинский К.Г. | | |